ANEXO 2. FORMATO DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE

- IDENTIFICACIÓN

| LOCALIDAD | 14 – MARTIRES |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Los Mártires Florecen |
| CÓDIGO DEL PROYECTO | 1507 |
| COMPONENTES | Arborización Coberturas verdes |

- CLASIFICACIÓN

| PLAN DE DESARROLLO LOCAL | LOS MÁRTIRES MEJOR PARA TODOS |
| --- | --- |
| PILAR/EJE | Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética |
| PROGRAMA | Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal |
| META(S) PLAN DE DESARROLLO | Sembrar y mantener 100 individuos de arbolado urbano. Intervenir 100 m2 de espacio público con jardinería y/o paisajismo |
| AÑO DE VIGENCIA | Escriba aquí el (los) año (s): 2017, 2018, 2019 y 2020 |

- PROBLEMA O NECESIDAD

PROBLEMA O NECESIDAD Responda aquí las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema que se pretende solucionar?, ¿Por qué se va a hacer el proyecto?

Escriba aquí el problema: La afectación y cambios en la estructura ecológica principal de localidad de Los Mártires, han generado degradación de las zonas verdes y los parques de la localidad, causados por el mal manejo de residuos tanto de construcción como de demolición y de residuos tradicionales los cuales han creado puntos críticos de basuras y con ello deterioro paisajístico de la localidad, así como perdida de la cobertura vegetal árboles, malos olores y vectores y roedores que generan afectación a la salud humana y salud de los demás animales (mascotas), deteriorando la salud ambiental de la localidad. Las acciones antrópicas como la disposición inadecuada de residuos en EEP y zonas verdes establecidas en espacio público, desencadenan impactos ambientales como contaminación suelo como: perdida de capa orgánica y cobertura vegetal, conflictos de uso del suelo, modificación del paisaje, proliferación de vectores, contaminación de agua superficial: por aumento de materia orgánica, represamiento de caudal, contaminación del aire: variación en la calidad del aire por malos olores, aumento en los niveles de gases efecto invernadero. El programa de Recuperación y Manejo de la Estructura Ecológica Principal que tiene como ejes la arborización e intervención de zonas verdes con jardines, establecido en el Plan de Desarrollo Local 2017-2020, tiene como objetivo recuperar la capa orgánica y cobertura vegetal evitando la erosión del suelo, mejoramiento paisajístico, captura de gases efecto invernadero, aumento en la producción de oxigeno permitiendo minimizar el efecto cambio climático a su vez regular los niveles de temperatura ambiente. Las diferentes actividades antrópicas controladas y no contraladas que se realizan dentro La Localidad de Los Mártires han ido causando deterioro paisajístico en zonas consideradas como espacio público, lo cual se considera como el problema de la perdida de zonas verdes sostenidas en el tiempo dentro de la localidad. Los problemas asociados al espacio público de zonas verdes se relacionan con la invasión del mismo debido a la perdida de la capa vegetativa permitiendo la compactación del suelo e invasión para otros usos como parqueo de vehículos, por otra parte la disposición inadecuada de residuos sólidos, escombros, llantas, lo cual está asociado a la falta de apropiación de los ciudadanos por el velar, cuidar y disfrutar el espacio público y lo que contienen, ya sean zonas verdes, parques, vías, entre otros. Conforme a lo anterior la localidad tiene la necesidad de consolidar y recuperar el espacio público como zonas verdes que han sido invadidas por actividades comerciales o malos hábitos de la comunidad, causando su deterioro paisajístico, así mismo la necesidad de aumentar la cobertura vegetal para la mejora de las condiciones ambientales de la localidad. Antecedentes La localidad catorce (14) MARTIRES se encuentra ubicada dentro de la cuenca alta del río Fucha, el creciente número de habitantes y residentes flotantes, de empresas y de comerciantes, los productores, han desbordado el consumo generando un alto volumen de residuos causando daños al interior de las residencias, la industria y el entorno y con ello afectación y cambios en la estructura ecológica principal de localidad con ello generando cambios trascendentales en el espacio público parques y alamedas de la localidad y en general al ambiente que en esta localidad es netamente urbana. Por ejemplo, en la localidad de los Mártires hay un 5% de participación empresarial de la ciudad de Bogotá, según directorio de la Cámara de Comercio, con una distribución de 10.725 micro industrias con el 86.100%, 1.148 empresa pequeña con el 11.41%, 250 empresa mediana con el 2.01% y 34 gran empresa con el 0.27%; lo que permite determinar que aumenta: el volumen de contaminantes, los vertimientos de residuos líquidos el ruido y emisiones atmosféricas; promover Tecnologías Limpias, Económicas y Ecoeficientes En Pequeñas Y Medianas Industrias” que las pequeñas y medianas industrias de la localidad funcionan con maquinaria con desgaste interno y de tecnología antigua. La concentración de la población en grandes núcleos urbanos contribuye a aumentar el problema ambiental y de residuos. Conviene a todo ciudadano en su condición de actor social en el ámbito privado o público asumir su responsabilidad con la gestión ambiental y con ella un buen manejo de los recursos. Por tal motivo, la Alcaldía de Los Mártires decide Fortalecer una campaña de siembra y mantenimiento del arbolado urbano así como de mejora del paisaje local a través de involucra estrategias pedagógicas y piezas e intervención directa en aquellos lugares que se pueda favorecer la visualización de una localidad que florece y más verde con jardines verticales con los diferentes actores. Estos diferentes procesos pueden crear en la comunidad una expectativa, acerca de los beneficios ambiéntales y económicos derivados del manejo de los espacios públicos, además que debido a los altos costos que generan una asesoría en el tema ambiental los empresarios pequeños y medianos desconocen los beneficios de implementación de estrategias ambientales favorables, que ayuden a prevenir y minimizar de forma eficiente los impactos y riesgos ocasionados a los recursos naturales, garantizando la protección ambiental, crecimiento económico, el bienestar social y el aumento de la competitividad empresarial. Sabiendo que la siembra que se ha venido desarrollando en la localidad es de 150 árboles nuevos los cuales han sido mantenidos y se ha realizado apropiación comunitaria a través de sensibilizaciones y suvenir para con ello lograr la sostenibilidad del arbolado en la localidad. El proyecto se enfocará hacia los sectores del Voto Nacional y Zona de Alto Impacto y de los barrios la Estanzuela, Ricaurte de la UPZ La Sabana y los barrios Eduardo Santos, El Progreso y Vergel de la UPZ Santa Isabel de la localidad de los Mártires. Además, es necesario desarrollar estrategias de control y vigilancia en contaminación atmosférica en los componentes aire, ruido y visual con coordinación interinstitucional ### Espacio público: Dentro del Plan Maestro de Espacio Público, éste es entendido como “las estructuras y sistemas de la ciudad, que involucran los espacios abiertos colectivos de propiedad pública o privada con limitaciones de uso desde lo público”. Es así que, se considera espacio público a la suma del área ocupada por la malla vial local e intermedia que incluye área de tránsito vehicular y peatonal y separadores de avenidas, más el área de parques y el área verde como plazas, plazoletas y zonas verdes. El área de espacio público en la localidad Los Mártires en 2015 hace referencia de 58 parques con áreas de 10,15 ha de parque y a la longitud de carril de las principales vías; entre las problemáticas descritas se encontraban: invasión del espacio público y las rondas y contaminación por basuras principalmente. Para el año 2016, el Plan Maestro de Espacio Público reseña 179,6 ha de espacio público en la localidad Los Mártires que corresponden al 27.6 % de su área urbana. Esto equivale a 18.7 m² de espacio público por habitante indicando que esta condición ha presentado una mejoría importante. A través de los ejercicios de “Representación gráfica de la dinámica ambiental local”, se evidenció que existen sectores comerciales de tipo formal organizados en el sector de Paloquemao entre la Av. Jiménez y la Cl. 19 y otras actividades de comercio informal (ventas ambulantes) en diferentes lugares de la localidad, con quienes se relaciona la producción, manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos, siendo los de origen orgánico los de mayor generación en el sector. Con el espacio público se relacionan también otras actividades comerciales características de la localidad como lo son los talleres de mecánica y almacenes de repuestos automotrices ubicados sobre la Av. 1. Además de ventas informales en diferentes sectores de Los Mártires. ### Parques y zonas verdes: Para el año 2015 en la localidad existían 49 parques que sumaban un área de 219.750 metros cuadrados (3.3% del área local), lo que da un índice 2,08 m² de parque y zona verde/ habitante. Dado que no se han construido nuevas áreas de este tipo y que la población no ha variado sustancialmente, este índice permanece constante, situándose en el lugar 16 entre las localidades de Bogotá y relativamente bajas con relación al promedio 4,82 m2/hab. Los parques metropolitanos El Renacimiento y Cementerio Central; los parques zonales Santa Isabel, el polideportivo Eduardo Santos y los parques barriales son espacios considerados suelo de protección y parte de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital. Otros parques importantes en la localidad son El Vergel, La Estanzuela, La Pepita y Ricaurte Algunos de los actores comunitarios participantes en los ejercicios de representación gráfica, indicaron que algunos de los parques de la localidad se encuentran en mal estado y cierto grado de deterioro, razón por la cual las inversiones que realice la administración local deberá orientarse a la recuperación de estos espacios y escenarios de encuentro y disfrute de los habitantes de la localidad. ### Calidad del aire: La contaminación del aire con material particulado por fuentes móviles se concentra en las calles 13 a 26, carreras 30 y 24, Avenida Caracas y Calle 19; estas vías son además las que presentan mayor contaminación auditiva por el tráfico automotor. Así mismo, se presentan altos niveles de ruido cerca a la Calle 12 con Carrera 27 por presencia de talleres de mecánica. La zona de alto impacto (UPZ La Sabana) también presenta altos niveles de ruido. Situación actual Como esta hoy la localidad. Se evidenció además la presencia de olores ofensivos producto de excretas, tanto humanas (producidas por habitantes de calle) como animales, además de los emitidos por restaurantes, pollerías y pescaderías, que son considerados altamente molestos y, en algunos casos, se asocian con riesgos de salubridad; de igual forma, a través de esos talleres se logró identificar algunos puntos en donde, por diferentes causas, se presenta problema de olores, localizados principalmente en los alrededores del Hospital San José, del Colegio Distrital Agustín Nieto Caballero, República de Venezuela, y al costado occidental de la plaza de las plazas de Paloquemao y Samper Mendoza

- DIAGNÓSTICO POR LA LÍNEA DE BASE

LÍNEA DE BASE Describa las características sociales, económicas y/o urbanísticas del sector poblacional o espacio al que está dirigido el proyecto, es decir, el universo. Esta información constituye la línea de base para la formulación del proyecto y el posterior seguimiento de su ejecución.

- Descripción del Universo Los habitantes de las 2 UPZ de la localidad, realizaron una priorización de las posibles intervenciones en las zonas verdes parques zonales, vecinales y de bolsillo y áreas verdes de la localidad donde se pueda realizar el paisajismo en un área de 100 metros cuadrados de jardinería y la siembra de 100 individuos arbóreos, los árboles en una ciudad determinan y caracterizan su paisaje; también se realizara el mantenimiento de dichos espacios recuperados por la jardinería y riego de las especies sembradas. ARBORIZACIÓN: Cien (100) árboles para mejorar las condiciones ambientales locales, La priorización consolidada para la localidad de Los Mártires, indica que prácticamente la totalidad debe ser intervenida desde el punto de vista ecológico, aunque toda la localidad presenta un rango de priorización alta, las 2 UPZ se les dará el mismo grado de importancia, esto debido a que se tiene un déficit de árboles en la localidad. En el ámbito social toda la localidad requiere trabajo preferente. COBERTURAS VERDES: la intervención del espacio público en la localidad se realizara atendiendo los requerimientos de la comunidad quienes han acompañado a la administración en un proceso de identificación de las áreas a intervenir con procesos paisajísticos con cobertura verdes en un espacio de 100 m² de empradizarían y jardinería en espacio público, catalogadas como zonas verdes así mismo se realizó la priorización teniendo en cuenta el documento preliminar Plan Local de Arborización Urbana PLAU 2017-2028 – SDA, y las problemáticas de zonas verdes endurecidas con afectaciones de acopio de residuos. Sector caracterizado por población de condiciones socio económicas de estrato 2 y 3, mixtura entre barrios de desarrollo progresivo y zonas industriales.

- Cuantificación del universo Población Total 97.926 habitantes. La población beneficiada, podrá gozar de nuevos espacios verdes dentro de los cuales se plantarán 100 metros cuadrados de jardinería y la siembra de 100 individuos arbóreos, dentro de las actividades para cumplir dichas metas se realizará ahoyado, siembra, plateo, poda, fertilización, manejo fitosanitario arbolado joven, adición de sustrato tanto para la jardinería como para la siembra, cuidado de los árboles.

- Localización del universo Unidades de Planeación Zonal – UPZ (102) La Sabana y (37) Santa Isabel. MAPA Zonas verdes y parques de la localidad

- LÍNEA DE INVERSIÓN

LÍNEA(S) DE INVERSIÓN Identifique las (s) línea(s) de inversión por sector, en la que se enmarca el proyecto.

Relacione la línea(s) de inversión local: Protección y recuperación de los recursos ambientales. Escriba aquí el concepto al cual hace referencia la línea de inversión: Intervención física en siembra y mantenimiento de arbolado nuevo, paisajismo y jardinería.

- OBJETIVOS

OBJETIVOS Defina el objetivo general y los específicos que espera cumplir con el proyecto.

Objetivo General 1. Desarrollar acciones de sensibilización, educación, gestión, recuperación, conservación y control ambiental, dirigidas a apoyar la recuperación de las zonas verdes y paisajismo en la localidad

Objetivos Específicos - Realizar la plantación de 100 árboles y mantenimiento de arbolado de porte bajo en áreas priorizadas por el Plan Local de Arborización de la Localidad de Los Mártires. - Incrementar las coberturas verdes mediante 100 metros cuadrados de jardinería y empradización en espacio público. - Apoyar iniciativas del sector urbano para implementar y conservar las buenas prácticas de manejo de los recursos naturales en especial del arbolado urbano, ya que a través de cada árbol que encontramos al recorrer la localidad contribuimos a hacer posible la vida en ella y a mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de sus habitantes, además se brindan diversos beneficios tangibles e intangibles de orden ambiental, estético, psicológico, paisajístico, recreativo, social y económico y buenas prácticas de los recursos de la Localidad de Los Mártires.

- METAS

Registre los resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener con la ejecución del proyecto, representados en productos (bienes y servicios) finales o intermedios.

Metas de proyecto

| PROCESO | MAGNITUD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Sembrar y/o intervención | 100 | Individuos arbóreos | Arbolado urbano nuevo. |
| Intervenir, generar | 100 | Metros cuadrados | espacio público con jardinería y/o paisajismo |

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROYECTO Establezca las acciones a desarrollar para dar solución al problema, relacione los componentes y sus correspondientes actividades, especificando sus aportes en el cumplimiento de los objetivos.

COMPONENTES: Arborización, jardinería Tiempo de ejecución (2017- 2018 – 2019 - 2020) DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. COMPONENTE 1- ARBORIZACIÓN: Plantación y mantenimiento de árboles de porte bajo para localidad en áreas de importancia ecológica y espacios públicos de acuerdo al Plan Local de Arborización Urbana PLAU 2017-2028, con las especificaciones de la cartilla de silvicultura urbana y los diseños preestablecidos en común acuerdo con el JBB. VIGENCIA 2017-2020 PLANTACIÓN DE 100 ARBOLES JOVENES EN EL ESPACIO PÚBLICO, con el fin de mejorar la oferta ambiental y paisajística de la ciudad. - Planificar la plantación del arbolado urbano - Programar actividades de plantación y/o sustitución - Intervención social - Visitar el área del proyecto - Realizar el diseño de la plantación - Solicitar recursos e insumos necesarios - Adecuar el terreno - Solicitar y transportar el material vegetal - Desarrollar la jornada de plantación y/o sustitución - Capturar la información del proyecto para actualizar la base de datos del SIGAU - Programar el mantenimiento del Arbolado - Territorializarían en la plataforma SIGAU La sostenibilidad de los individuos arbóreos deberá contar con el mantenimiento de mínimo de tres (3) años a partir de la plantación, cubierto con los recursos apropiados. MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO JOVEN DE PORTE BAJO, consta de variadas actividades culturales enfocadas a mejorar las condiciones físicas y sanitarias de los individuos arbóreos emplazados en el espacio público de uso público, con el fin de garantizar su adecuado desarrollo, dentro de las actividades básicas de mantenimiento se destacan: plateo, manejo de suelo, poda de rebrotes, realce, fertilización y/o riego. Las actividades básicas a incluir en el ciclo de mantenimiento varían de acuerdo al estado físico y sanitario del individuo, especie, grado de desarrollo, invasión de arvense estado físico del suelo, y condiciones ambientales del emplazamiento. - Planificar el mantenimiento del arbolado - Elaborar le cronograma semanal de mantenimiento - Realizar la intervención social - Solicitar elementos y herramientas para mantenimiento - Solicitar el material e insumos a la zona de mantenimiento - Solicitar el material vegetal, tierra y/o fertilizantes, y transporte - Transportar material e insumos a la zona de mantenimiento - Realizar seguimiento al estado físico y sanitario de material vegetal plantado - Realizar las actividades de mantenimiento ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS La gestión social en las actividades de plantación de árboles en espacio público, permite evidenciar aquellos factores que de alguna u otra manera pueden causar algún tipo de perjuicio para los individuos. Por ello, previo a la intervención técnica, se realiza una visita a la zona, en donde se hace una identificación del contexto social, (calidad del suelo, extensión del terreno, identificación de riesgos tales como presencia de semovientes, tráfico peatonal, vendedores informales, entre otros), con la intervención social también se busca vincular a los ciudadanos en la campaña adopta un árbol, adopta un jardín. SEGUIMIENTO INTERVENCIÓN Selección de una persona natural o jurídica idónea, para realizar el seguimiento de las actividades del componente. TIEMPO DE EJECUCIÓN: El componente de arborización será desarrollado durante la vigencia-2019-2020 plantación de 100 individuos arbóreos, se realizará el mantenimiento de los mismos para posteriormente ser entregados a Jardín Botánico de Bogotá. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN: La población beneficiada corresponde a la población que habita las UPZ en las cuales se priorizó la intervención de arbolado según Plan Local de Arborización Urbana PLAU 2017-2028, estadísticas tomadas de documento “Proyecciones de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo” DANE-Secretaría Distrital de Planeación SDP. En el marco del cumplimiento de la problemática planteada y los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo, se adelantarán las siguientes actividades: - Plantación de árboles en el espacio público, con el fin de mejorar la oferta ambiental y paisajística de la ciudad. - Manejo integral de árboles nuevos en el espacio público de la localidad de los Mártires para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje. - Consolidar y organizar la estructura verde de la localidad, dicha arborización estará soportada de forma escénica y la arborización como estructura de composición de la ciudad, que aporta armonía escénica y paisajística a los espacios urbanos. - Funciones específicas en la satisfacción de necesidades ambientales. Por consiguiente, la plantación y mantenimiento debe satisfacer como mínimo las siguientes características: plantación en el suelo, y el mantenimiento donde se desarrolle como mínimo riego, fertilización, deshierbe, poda, poda de ramas bajas y manejo integrado de plagas y enfermedades. - Sostenibilidad de árboles jóvenes mediante tareas de mantenimiento básico que propendan por su establecimiento, garanticen su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje. A partir de estos criterios se generarán las acciones pertinentes con el fin de consolidar un plan de restauración acorde a las directrices de la Secretaria Distrital de Ambiente y el PLAU local, llevado a cabo a través de los diferentes procesos técnicos, sociales de planificación y ordenamiento del espacio público local. Parques de bolsillo, vecinales y zonales entre otros.. VIGENCIAS; TOTAL. 2017; 2018; 2019; 2020. Población de la localidad; 97.926; 97.926; 97.926; 97.926; 97.926. INTENVENTORIA El proyecto tiene contemplado una interventoría para garantizar la ejecución de proceso de supervisión y control sobre el contrato con el fin de verificar, exigir y velar por el cumplimiento de lo establecido contractualmente desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero.. - LOCALIZACION Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.. UPZ; BARRIO; ESPACIO DONDE SE EJECUTARÁ LA INVERSIÓN (Salón comunal, colegio, parque, malla vial, etc.). La sabana y Santa Isabel; Los 22 barrios de la localidad; Parque vecinal, parque de bolsillo, parque zonal, zonas verdes. COMPONENTE 2 Jardinería y paisajismo DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. COMPONENTE 2 JARDINERIA VIGENCIA 2017-2018-2019-2020 Planificación integral sobre el Territorio Local, a partir de los componentes del paisaje que incorpore conceptos de la arquitectura del paisaje en la que todos los elementos funcionan como un sistema, se interrelacionan entre sí y generan un solo paisaje, así mismo un componente participativo donde la comunidad de la localidad aporto su conocimiento y apropiación del territorio donde identificaron y priorizaron las áreas de espacio público a intervenir Teniendo en cuenta los parámetros técnicos, ecológicos y sociales para establecer 100 m² de paisajismo. JARDINERIA Y EMPRADIZACIÓN: Se identifica la zona a realizar 100 m² de jardines, se pica el suelo con herramientas de contacto para descompactar la superficie, se aplica una capa de tierra negra de cinco (5) cm, posteriormente se instalan cespedones de forma cuadrada de 40 cm a 50 cm máximo y doce plánulas por metro cuadrado de jardinería, se llenas los espacios entre los cespedones de tierra nueva y se aplica riego periódica y frecuentemente, la zona debe ser aislada hasta 60 días aproximadamente hasta que el césped vuelva a tomar su tonalidad de verde oscuro. - Cobertura vegetal con plántulas ornamentales - Localización en plano de las zonas que serán intervenidas. - Aislar la zona - Picar el terreno con herramientas de contacto - Aplicar tierra nueva en una capa de cinco (5) cm - Instalar cespedones y plántulas ornamentales de forma cuadrada de 40 a 50 cm - Aplicar tierra nueva entre las uniones de los cespedones - Realizar riego - Excavación manual. - Suministro e instalación de materiales. - Herramientas. - Mano de obra. El mantenimiento de los jardines obedece a realizar entre otras las siguientes actividades: - Poda - Fertilización - Adición de microorganismos eficientes (bacterias) - Insecticida orgánico - Renovación de sustrato - Renovación plantas y revisión de riego Las áreas de intervención serán seleccionadas de la base datos de zonas verdes establecidas en las UPZ, en el Inventario general de los bienes públicos registrados en el Sistema de la Defensoría del Espacio Público (SIDEP)-zonas verdes. La intervención de jardinería y empradización, deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas de la plantación deberá estar acorde al libro de jardinería urbana así como la Cartilla de Andenes establecida en el Decreto Distrital 561 de 2015 “Por medio del cual se actualiza la Cartilla de Andenes adoptada mediante Decreto 1003 de 2000, adicionada mediante el decreto 379 de 2002 y actualizada mediante Decreto 602 de 2007” Las obras de jardinera y empradización deberán garantizar con la profundidad efectiva que garantice la función ecosistémicos. Las obras de jardinería y empradización deberán contar con un cronograma en el cual se tenga en cuenta el régimen de lluvias particularmente en las actividades de plantación de plántulas de ornato cespedon y riego. Las obras de jardinería y empradización deberá contar con un mantenimiento mínimo de 6 meses acorde a las actividades determinadas en el Reglamento Técnico Operativo de la UAESP-Resolución 365 de 2013 “Reglamento técnico operativo para la prestación, gestión y operación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá D.C., en sus componentes de recolección, transporte, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en áreas públicas y transporte de residuos al sitio de disposición final” Las obras de jardinería y empradización deberán ser entregadas al Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis una vez sea culminado tanto el establecimiento en el primer año como el mantenimiento de los tres años posteriores a la siembra de estos. TIEMPO DE EJECUCIÓN: desde el componente de jardinería: se realizará plantación de 100 metros cuadrados durante la vigencia de 2017-2020; así mismo se hará el mantenimiento a estas previó cumplimento a lo establecido en la cartilla de silvicultura urbana. El mantenimiento desarrollado se hará en tres años una vez terminados los mismos se procederá a realizar la entrega de los lugares intervenidos al jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. Adicionalmente se tendrá en estos tres años el manejo fitosanitario de estos 100 metros cuadrados de jardinería los cuales tendrán el acompañamiento del JBB, en cuanto la territorialización se deberá llevar los puntos intervenidos ante el JBB geo referenciados a través de la plataforma de la entidad, con ello garantizar su ubicación en los SIG del distrito y sostenibilidad a futuro. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN La población beneficiada corresponde a la población que habita en las dos UPZ de la localidad UPZ en las que se priorizó la intervención para la jardinería y empradización teniendo en cuenta el documento preliminar “Plan Local de Arborización Urbana PLAU 2017-2028” - SDA y la cartilla de jardinería de JBB, problemáticas de zonas verdes endurecidas con afectaciones disposición inadecuada de residuos sólidos, escombros; las estadísticas fueron tomadas de documento “Proyecciones de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo” DANE-Secretaría Distrital de Planeación SDP. En el marco del cumplimiento de la problemática planteada y los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo, se adelantarán las siguientes actividades: - Realizar el mantenimiento Plantar y/o recuperar 100 m² de jardines urbanos y las adecuaciones necesarias para su implementación en zonas estratégicas que tengan impacto visual, paisajístico, que brinden mayores servicios ecosistemicos y mejoren la calidad ambiental de la ciudad. - Mantener 100 m² de jardines en espacio público, parques de bolsillo, parques vecinales y zonas verdes de la localidad en adecuadas condiciones físicas y sanitarias para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje. Asegurar que en la localidad sean vistas las zonas verdes con una gran cantidad de plantas es precisamente un jardín, un elemento arquitectónico que beneficia a la comunidad brindando nuevos espacios donde las plantas pueden crecer, creando un atractivo visual y dando a las personas conciencia del cuidado al medio ambiente. Para el desarrollo de los dos componentes de ejecución de actividades los requerimientos mínimos de personal profesional, técnico y operativo deberán garantizar los siguientes perfiles:. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN; VIGENCIAS; TOTAL. 2017; 2018; 2019; 2020. Población de la localidad; 97.926; 97.926; 97.926; 97.926; 97.926. - LOCALIZACION Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.. UPZ; BARRIO; ESPACIO DONDE SE EJECUTARÁ LA INVERSIÓN (Salón comunal, colegio, parque, malla vial, etc.). La sabana y Santa Isabel; Los 22 barrios de la localidad; Zonas de uso público, parques de bolsillo, parques vecinales y zonas verdes.. Criterios de enfoque poblacional diferencial y de género ACCIÓN; / GRUPO; JV; VJ; MJ; DC; IND; AF; VC; I/A; LGBTI. Capacitación. Sensibilización; x; x; x; x; x; x; x; x; x. Instancias Participación; x; x; x; x; x; x; x; x; x. Beneficiarios Directos; x; x; x; x; x; x; x; x; x. Vinculación contractual o. de corresponsabilidad; x; x; x; x.

- ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

- Acciones normativas y de control de cumplimiento de normas que acompañarán el proyecto

Enúncielas y explíquelas teniendo en cuenta las siguientes opciones: (1) Normas que es necesario expedir para la eficacia, eficiencia y sostenibilidad del proyecto, tanto por parte de autoridades locales como por parte de autoridades distritales (por ejemplo decretos del Alcalde o Alcaldesa local, acuerdos de la JAL, permisos licencias, entre otros); y (2) Normas cuyo cumplimiento hay que vigilar (Plan de Desarrollo Local y Distrital, políticas del sector, tratados internacionales, entre otros).

- Constitución Política de Colombia

- Plan de Desarrollo 2017-2020 Bogotá Mejor Para Todos

- Políticas Públicas

- Tratados Internacionales

- Resolución MAVDT 482 del 11 de marzo de 2009

- Ley 1259 del 19 de diciembre de 2008

- SINA 1974

- Ley 99 de 1993

- Decreto 349 de 2014

- Directiva 012 del 11 de noviembre de 2016, del Alcalde Mayor de Bogotá y el Secretaria de Gobierno

Instancias de participación, entidades, sectores, órganos administrativos con las que se puede trabajar el proyecto

Identifíquelo (por ejemplo, policía comunitaria, profesores de los colegios, personal de la alcaldía), y señale su contribución al proyecto. Puede tratarse de personas relacionadas con la gestión interna – funcionamiento, actores para trabajo voluntario, personal de instituciones con presencia local (de nómina o vinculado por contrato, o integrantes de organismos o instancias de apoyo técnico o profesional), quienes estarán directamente involucrados en la ejecución de las intervenciones proyectadas.

- Secretaria Distrital de ambiente

- EAB

- UAESP

- Policía Nacional

- Secretaria de Hábitat

- Universidades y colegios locales

- Secretaria de Educación

- CAR

- Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis

- IDIGER

- PROSPECTIVAS FINANCIERAS Y DE COBERTURA

- Costos del Proyecto (cifras en pesos):

- INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

| META PLAN DE DESARROLLO | OBJETIVO ESPECIFICO | COMPONENTES | META(S) PROYECTO | INDICADOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sembrar y mantener 100 individuos de arbolado urbano. | Realizar la plantación de árboles y mantenimiento de arbolado de porte bajo en áreas priorizadas por el Plan Local de Arborización de la Localidad de Los Mártires. | Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética | Sembrar y mantener 100 individuos de arbolado urbano. | Arboles sembrados o intervenidos |
| Intervenir 100 m² de espacio público con muros verdes y/o paisajismo | Incrementar las coberturas verdes mediante jardinería y empradización en espacio público. | Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética | Intervenir 100 m² de espacio público con muros verdes y/o paisajismo | m² de espacio público intervenidos con acciones de jardinería, ry/o paisajismo |

- RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

- RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO Ingrese los resultados puntuales que se espera obtener con el proyecto en términos de los beneficios generados.

Beneficios: - Los procesos de recuperación ambiental de las zonas verdes y espacio público de la localidad fortifican el trabajo colectivo, integrando a la comunidad como parte fundamental del proceso de recuperación incentivando el cambio de actitud y visión hacia el medio ambiente que los rodea. - Permite estructurar alternativas encaminadas en la recuperación ambiental como mecanismos naturales capaces de generar vida y espacios para el desarrollo de procesos de interacción biótica, estableciendo nichos o hábitats adecuados para el desarrollo de las comunidades, generando espacios ecológicos y ambientalmente saludables, que se convierten en alternativas de recreación, participación y apropiación colectiva de los procesos que generen desarrollo y calidad de vida en la población. - El compromiso y capacidad de respuesta que tiene una empresa para incorporar en su gestión la dimensión social y ambiental, bajo el concepto de que toda actividad antrópica se desarrolla en un entorno y demanda el uso de recursos para la competitividad y productividad donde esta aumenta y contribuye como valor agregado de su misma gestión, en la atención de lo social y protegiendo el medio ambiente. - Investigaciones demuestran que la correlación positiva entre la aplicación de Responsabilidad Social Empresarial - RSE y Responsabilidad Ambiental Empresarial - RAE y la rentabilidad generando beneficios de tipo comercial, legal, laboral y financiero, lo cual permite considerar a las re-naturalizaciones del espacio público y el paisajismo más como una inversión que como un gasto. Una economía cada vez más globalizada exige igualmente que las empresas mejoren continuamente y puedan ser más competitivas de cara a los mercados internacionales. - Disminución de las enfermedades respiratorias, enriquecimiento de los espacios verdes, empoderamiento de la comunidad por sus espacios y Mejoramiento de los componentes ambientales agua, aire y suelo.

Impactos (impactos positivos o negativos que se producirán indirectamente): - A partir del cumplimiento de la legislación ambiental encausada en el derecho que toda persona tiene a vivir en un ambiente sano y como patrimonio y herencia ecológica para futuras generaciones, se hace impetuosa la aplicación y cumplimiento de los códigos normativos como sistemas de control, los cuales establecen límites claros de uso racional y sostenible de los recursos naturales, como es establecido en el decreto 2811 de 1974 código nacional de los recursos naturales y de protección al medio ambiente, Ley 9 de 1979 donde en su Título I establece los reglamentos y disposiciones acerca de la protección del medio ambiente y demás actos legislativos enfocados en la protección del medio ambiente. - La Administración local se verá fortalecida por el desarrollo y compromiso de actividades encaminadas a la protección y mantenimiento de los recursos presentes en la localidad, ya que a partir de la misma comunidad se apoyará para mejorar los procesos de inspección, vigilancia y control. - La población beneficiada objeto de los proyectos de intervención local, contara con espacios ambientalmente saludables para el desarrollo de sus prácticas productivas, en un contexto de producción más limpia con adecuado control de efectos contaminantes y así podrá propender por una vida digna y con ello realizar apropiación de sus espacios para desarrollo de su personalidad y mejora de la calidad de vida que como ser humano se le debe garantizar en el desarrollo de sus actividades como ser productivo y ente racional. - Disminución en los niveles de temperatura del aire, absorción de CO2 como acción de mitigación al cambio climático, mejor calidad de vida de los habitantes, mitigación de la erosión de suelos, mejoramiento la calidad de aire, aumento de la retención de material particulado, criterios ecológicos mayor conectividad de los ecosistemas y Mejoramiento del paisajismo

- HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

VIABILIDAD Y ACTUALIZACIONES Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo.

(03/11/2016): INSCRITO – MARIA DEL PILAR MUÑOZ - Profesional de Oficina de Planeación-Contratista (24/02/2017): REGISTRO- BERTA LUCIA BOTERO JIMENEZ – Coordinadora de Gestión Para el Desarrollo Local (02/10/2017): ACTUALIZACIONES-JUAN CARLOS LEON GARCIA, se actualizó las actividades de los componentes, se actualizo el presupuesto de las vigencias, contemplando las actividades y el presupuesto designado. (23/07/2018): ACTUALIZACIONES-SANDRA CAROLINA CORDOBA PARRA, se actualizó las actividades de los componentes, se actualizo el presupuesto de las vigencias 2017 y 2018, contemplando las actividades y el presupuesto designado. (02/09/2019): ACTUALIZACIONES-SANDRA CAROLINA CORDOBA PARRA, se actualizó las actividades de los componentes, se actualizo el presupuesto de las vigencias 2017, 2018 y 2019, contemplando las actividades y el presupuesto designado.

- OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL PROYECTO Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo.

Se ha realizado una actualización en el proyecto conservando los elementos sustanciales del mismo, observando la estructura del Manual para la Administración y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos, en los siguientes términos: El objetivo planteado de jardinería se llevará a pesar que la meta del Plan de Desarrollo Distrital ya fue cumplida. En el Plan Local de Arborización Urbana -PLAU 2017-2028 para la localidad de Los Mártires en el numeral 6.2. Presupuesto y financiación se determina las actividad y entidades responsables para su ejecución, por lo que la localidad priorizo en la plantación y mantenimiento de arbolado de porte bajo y empradizarían en espacio público. Se detalló la UPZ y la población beneficiada para cada uno de los componentes.

- RESPONSABLE DEL PROYECTO

RESPONSABLE DEL PROYECTO Ingrese la información de la persona responsable de formular el proyecto.

Nombre SANDRA CAROLINA CORDOBA PARRA

Cargo REFERENTE AMBIENTAL – INSTITUCIONAL. Contratista

Teléfono Oficina 3 75 95 35 EXT. 107

Fecha de elaboración 02/10/2017

Fuente. Observatorio Económico de Bogotá N° 29 Julio 2008. CCB

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL ESE. Diagnóstico local con participación social 2010 – 2011. Bogotá DC. 2011. p. 120.

.

2011, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria Distrital de Planeación